Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Převýšov konaného dne 27.11.2008 v zasedací místnost OÚ Převýšov od  18.30 hod.

čas konání:   od 18.00 hod                                                          do19.30 hod

přítomni:Steklý Ladislav, Podnecký Miroslav,Votava Tomáš, Pilař Pavel, Erben Vladimír,Haltuf Josef

Hubený Pavel se dostavil v průběhu bodu jednání č.3

1.Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce p.Steklý Ladislav a seznámil přítomné s programem jednání a s tím, že jednání bylo řádně svoláno ve smyslu zákona o obcích.

Program byl schválen v této podobě:

Program:

1.Zahájení a schválení programu

2.Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3.Kontrola usnesení ze zasedání 25.09.2008

4.Finanční informace

5.Projektová dokumentace „ Splašková kanalizace a ČOV “

6.Záměna komunikací v obci

7.Chodníky, vjezdy

8.POV 2009

9.Obecní pozemky

10.Diskuse, různé

11.Usnesení, závěr

6 pro

2.zapisovatelem byl zvolen p.Podnecký Miroslav	6 pro

ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Haltuf J.a p.Erben Vladimír	6 pro

návrhová komise byla zvolena ve složení: p.Votava T. a p.Pilař P.	6 pro

3.V bodě kontrola usnesení přečetl starosta obce usnesení ze zasedání 25.09.2008 a informoval o úkolech z tohoto zasedání.

4. V bodě 4 programu byla podána informace o čerpání rozpočtu k 31.10.2008 a zastupitelstvo bylo seznámeno se stavy účtů obce.

stavy účtů

spořitelna                                                                                                          122 961,60Kč

ČSOB                                                                                                               102 806,37Kč

Raiffeisen bank	   3 157,17Kč

Cenné papíry ČSOB k 30.9.2008                                                                       51 992,46Kč Celkem stav účtů:                                                                                           280 917,60Kč

Čerpání rozpočtu v procentech:

příjmová stránka:  103,1  % vůči upravenému rozpočtu        2 875 040,- Kč

výdajová stránka:    93,9  % vůči upravenému rozpočtu        2 699 300,- Kč

Dále zastupitelstvo obce projednávalo nutný

Výhled rozpočtů na roky 2009 – 2011

2009

příjmy   2 800 000

výdaje   2 800 000

2010

příjmy   2 900 000

výdaje   2 900 000

2011

příjmy   3 000 000

výdaje   3 000 000

Zastupitelstvo obce schvaluje výhled rozpočtů na roky 2009 až 2011.

6 pro

1 se zdržel

Dále zastupitelstvo obce v rámci bodu finanční informace schvaluje příjem dotace  ve výši

20 000,-Kč na volby do krajského zastupitelstva.

7 pro

Po projednání tohoto bodu opustil z pracovních důvodů jednací síň zastupitel Pavel Pilař. Proto byl místo něho zvolen do návrhové komise zastupitel Pavel Hubený.

6 pro

5. V dalším bodě jednání byli zastupitelé seznámeni starostou obce o harmonogramu a cenách projektové dokumentace ke splaškové kanalizaci v naší obci.

Firma PROIS a.s. Hradec Králové, která dokumentaci zpracovává , má následující termíny.

30.06.2008 – příprava projektové dokumentace ke stavebnímu povolení – cena 460 000,-Kč

30.11.2008 – projednání projektové dokumentace a vystavení stavebního povolení – 70 000,-Kč

Zde je nutno podotknout, že krajský úřad poskytuje na tyto projekty dotace.

6. Jak jsme již informovali při minulém zasedání zastupitelstva, došlo v naší obci k záměně komunikací mezi obcí o Královéhradeckým krajem. Obci nyní patří komunikace od OÚ po křižovatku s „ Ořechovkou“.

Zastupitelstvo obce schvaluje osadit na této komunikaci nové dopravní značení, a to zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen.

6 pro

7. Nyní starosta vyhodnotil akci výstavba vjezdů.

Ve stavebninách Prima byl zatím odebrán materiál za 187 402,50Kč. Vzhledem k tomu, že je již vybudováno přes 80% vjezdů a zbývající stavebníci čekají na techniku od firmy REKOM, která se zdržela a do naší obce nastoupí až 1.12., zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu pokládky na 31.5.2009 a ruší usnesení č.11 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

23.05.2008 ve kterém byl konečný termín pokládky do 30.11.2008.

6 pro

I tak je akce vyhodnocena jako úspěšná a výše nákladů je dle předpokladů.

8.Dále byli zastupitelé informováni o variantách žádostí o dotace na příští rok. Jedná se o Program obnovy venkova, kde naše obec může podat pouze jednu přihlášku. Vzhledem k zamýšleným akcím v příštím roce přicházejí v úvahu dvě varianty.

1. na rekonstrukci sociálního zařízení ve školce

2. na rekonstrukci chodníků a obecních komunikací

Jelikož jde o dotaci 50% proinvestovaných prostředků, bude preferována varianta při které dosáhne dotace větší finanční přínos.

9.Na minulém zasedání starosta obce přečetl žádost firmy Mydlářka a.s. na odkup obecního pozemku sousedícího s jejich areálem. Dle úkolu zastupitelstva dotazoval zástupce firmy na účel koupě tohoto pozemku. Byl informován, že firma investuje volné finance do pozemků v okolí pro případné potřeby firmy. Nebude zde docházet k nadměrnému kejdování a pozemek bude nadále využíván k zemědělské výrobě. Pro obec tento úzký pozemek nemá žádné využití, od letošního roku z něho obec platí daň, protože je v katastru Levín a stejně okolní pozemky již Mydlářce patří.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků č.204 o výměře 1487m2 firmě Mydlářka Benešov a.s. za cenu 25,-Kč/m2.

5 pro

1 proti

10. Diskuse

11.Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Převýšov ze dne 27.11.2008 konaného od 18.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Převýšov

1.zastupitelstvo schvaluje:

program zasedání v této podobě:

1.Zahájení a schválení programu

2.Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3.Kontrola usnesení ze zasedání 25.09.2008

4.Finanční informace

5.Projektová dokumentace „ Splašková kanalizace a ČOV “

6.Záměna komunikací v obci

7.Chodníky, vjezdy

8.POV 2009

9.Obecní pozemky

10.Diskuse, různé

11.Usnesení, závěr

6 pro

2.zastupitelstvo schvaluje:

zapisovatelem byl zvolen p.Podnecký Miroslav	6 pro

ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Haltuf J.a p.Erben Vladimír	6 pro

návrhová komise byla zvolena ve složení: p.Votava T. a p.Pilař P.	6 pro

3.zastupitelstvo bere na vědomí:

kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného 25.09.2008

4. zastupitelstvo bere na vědomí:

informaci o čerpání rozpočtu k 31.10.2008 a stavy účtů obce.

stavy účtů

spořitelna                                                                                                          122 961,60Kč

ČSOB                                                                                                               102 806,37Kč

Raiffeisen bank	   3 157,17Kč

Cenné papíry ČSOB k 30.9.2008                                                                       51 992,46Kč Celkem stav účtů:                                                                                           280 917,60Kč

Čerpání rozpočtu v procentech:

příjmová stránka:  103,1  % vůči upravenému rozpočtu        2 875 040,- Kč

výdajová stránka:    93,9  % vůči upravenému rozpočtu        2 699 300,- Kč

5. zastupitelstvo schvaluje:

Výhled rozpočtů na roky 2009 – 2011

2009

příjmy   2 800 000

výdaje   2 800 000

2010

příjmy   2 900 000

výdaje   2 900 000

2011

příjmy   3 000 000

výdaje   3 000 000

Zastupitelstvo obce schvaluje výhled rozpočtů na roky 2009 až 2011.

6 pro

1 se zdržel

6.zastupitelstvo schvaluje:

Dále zastupitelstvo obce v rámci bodu finanční informace schvaluje příjem dotace  ve výši

20 000,-Kč na volby do krajského zastupitelstva.

7 pro

7.zastupitelstvo schvaluje:

Po projednání bodu č.4 opustil z pracovních důvodů jednací síň zastupitel Pavel Pilař. Proto byl místo něho zvolen do návrhové komise zastupitel Pavel Hubený.

6 pro

8. zastupitelstvo bere na vědomí:

harmonogram a ceny projektové dokumentace ke splaškové kanalizaci v naší obci.

Firma PROIS a.s. Hradec Králové, která dokumentaci zpracovává má následující termíny.

30.06.2008 – příprava projektové dokumentace ke stavebnímu povolení – cena 460 000,-Kč

30.11.2008 – projednání projekt. dokumentace a vystavení stavebního povolení – 70 000,-Kč

Zde je nutno podotknout, že krajský úřad poskytuje na tyto projekty dotace.

9. zastupitelstvo schvaluje:

Jak jsme již informovali při minulém zasedání zastupitelstva, došlo v naší obci k záměně komunikací mezi obcí o Královéhradeckým krajem. Obci nyní patří komunikace od OÚ po křižovatku s „ Ořechovkou“.

Zastupitelstvo obce schvaluje osadit na této komunikaci nové dopravní značení, a to zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen.

6 pro

5 pro

10. zastupitelstvo bere na vědomí:

vyhodnocení akce výstavba vjezdů. Ve stavebninách Prima byl zatím odebrán materiál za 187 402,50Kč. Nyní je již vybudováno přes 80% vjezdů a zbývající stavebníci čekají na techniku od firmy REKOM, která se zdržela a do naší obce nastoupí až 1.12.

11. zastupitelstvo schvaluje:

prodloužení termínu pokládky vjezdů z výše uvedeného důvodu na 31.5.2009 a ruší usnesení č.11 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.05.2008, ve kterém byl konečný termín pokládky do 30.11.2008.

6 pro

12. zastupitelstvo bere na vědomí:

varianty žádostí o dotace na příští rok. Jedná se o Program obnovy venkova, kde naše obec může podat pouze jednu přihlášku. Vzhledem k zamýšleným akcím v příštím roce přicházejí v úvahu dvě varianty.

1. na rekonstrukci sociálního zařízení ve školce

2. na rekonstrukci chodníků a obecních komunikací

Jelikož jde o dotaci 50% proinvestovaných prostředků, bude preferována varianta, při které dosáhne dotace větší finanční přínos.

13. zastupitelstvo schvaluje:

prodej pozemků č.204 o výměře 1487m2 firmě Mydlářka Benešov a.s. za cenu 25,-Kč/m2.

5 pro

1 proti

vypracoval:Podnecký Miroslav

..…………………………..                                           ………………………………….

STEKLÝ Ladislav                                                                        PODNECKÝ Miroslav

starosta  obce                                                                                  místostarosta obce

ověřovatelé zápisu: p.Haltuf Josef                              …..………………………

p.Erben Vladimír                         …………………………..

vyvěšeno:

sejmuto  :